№

на №       б/н                 от         24.03.2023

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-23-0014 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку двухбалочного козлового контейнерного крана для контейнерного терминала Омск-Восточный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее - Открытый конкурс)

- В документации о закупке Открытого конкурса:

  - Абзац 2 пункта 4.2. «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Срок монтажа и пуско-наладки - не более 455 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа.»

  - Пункт 14 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

| 14. | Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: Срок изготовления, поставки - не более 365 дней с даты подписания договора; Срок монтажа и пуско-наладки - не более 455 дней с даты подписания договора, но не более 90 календарных дней с даты начала монтажа. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 644023, Российская Федерация, г. Омск, Рельсовая ул., д. 22 Контейнерный терминал Омск-Восточный Западно-Сибирского филиала ПАО «ТрансКонтейнер». |
| --- | --- | --- |

»

  - Пункты 5 и 6 таблицы Финансово-коммерческого предложения (Приложение № 3 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:

«

| 5 | Срок изготовления и поставки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, календарных дней | __________ (указать конкретное значение не более 365) календарных дней с даты подписания договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Срок монтажа и пуско-наладки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, календарных дней | ___________, (указать конкретное значение не менее указанного в пункте 5 и не более 455) календарных дней с даты подписания договора, (Срок должен соответствовать пункту 29 Технического предложения (приложения №3 Финансово-коммерческое предложение) но не более _________ (указать конкретное значение не более 90) календарных дней с даты начала монтажа |  |

»

- В проекте Договора (Приложение № 5 к документации о закупке):

  - Пункт 1.2. дополнить следующим абзацем:

«Срок выполнения работ по монтажу, пуско-наладке не более __ (__________) календарных дней с даты подписания Акта о передаче оборудования в монтаж.»

  - Пункт 3.1.6. изложить в следующей редакции:

«До начала выполнения работ по монтажу и пуско-наладке Крана принять Кран (отдельные грузовые места Крана) в монтаж от Заказчика по Акту о передаче оборудования в монтаж.»

Далее по тексту…

| Председатель Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» | М.Г. Ким |
| --- | --- |

ПРИМЕР заполнения: «350 календарных дней с даты подписания договора»

ПРИМЕР заполнения: «400 календарных дней с даты подписания договора, но не более 80 календарных дней с даты начала монтажа»