

25.07.2023 № б/н

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-23-0026 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку двухбалочного козлового контейнерного крана для контейнерного терминала Архангельск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее – Запрос предложений)**

1. **В документации о закупке Запроса предложений:**
   1. Раздел 4.2. «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Срок изготовления, поставки - не более 330 календарных дней с даты подписания договора

Срок монтажа и пуско-наладки - не более 400 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 70 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024 года.»

* 1. Пункт 14 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.** | **Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.:** Срок изготовления, поставки - не более 330 календарных дней с даты подписания договора;  Срок монтажа и пуско-наладки - не более 400 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 70 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024 года.  **Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.:** 163045, Российская Федерация, г. Архангельск, Окружное шоссе, дом 16, контейнерный терминал Архангельск |

»

* 1. Пункты 5,6 таблицы Приложения № 3 к документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Срок изготовления и поставки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, дней | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[***[1]***](https://e.mail.ru/search/inbox/1:4792985ffbb6fb14:0/16884554830640982376/?q_from=lutkinar%40trcont.ru#mailruanchor__ftn1)  *(указать конкретное значение не более 330)*календарных дней с даты подписания договора |  |
| 6 | Срок монтажа и пуско-наладки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, дней | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*[***[2]***](https://e.mail.ru/search/inbox/1:4792985ffbb6fb14:0/16884554830640982376/?q_from=lutkinar%40trcont.ru#mailruanchor__ftn2)  *(указать конкретное значение не менее указанного в пункте 5 и не более 400)*  календарных дней с даты подписания договора,  но не более*\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать конкретное значение не более 70)*  календарных дней с даты начала монтажа.  Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024 |  |

[[1]](https://e.mail.ru/search/inbox/1:4792985ffbb6fb14:0/16884554830640982376/?q_from=lutkinar%40trcont.ru#mailruanchor__ftnref1) ПРИМЕР заполнения: «320 календарных дней с даты подписания договора»

[[2]](https://e.mail.ru/search/inbox/1:4792985ffbb6fb14:0/16884554830640982376/?q_from=lutkinar%40trcont.ru#mailruanchor__ftnref2) ПРИМЕР заполнения: «385 календарных дней с даты подписания договора, но не более 65 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024»

**»**

1. **В проекте Договора (Приложение № 5 к документации о закупке):**
   1. Абзац второй пункта 1.2. изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ по монтажу, пуско-наладке не более \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты подписания Акта о передаче оборудования в монтаж и не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.»

Далее по тексту…

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель председатель Конкурсной комиссии  аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» | Е.А. Обидина |