25.07.2023                  №       б/н

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-23-0026 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку двухбалочного козлового контейнерного крана для контейнерного терминала Архангельск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее – Запрос предложений)

- В документации о закупке Запроса предложений:

  - Раздел 4.2. «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Срок изготовления, поставки - не более 330 календарных дней с даты подписания договора

Срок монтажа и пуско-наладки - не более 400 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 70 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024 года.»

  - Пункт 14 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

| 14. | Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: Срок изготовления, поставки - не более 330 календарных дней с даты подписания договора; Срок монтажа и пуско-наладки - не более 400 календарных дней с даты подписания Договора, но не более 70 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024 года. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: 163045, Российская Федерация, г. Архангельск, Окружное шоссе, дом 16, контейнерный терминал Архангельск |
| --- | --- | --- |

»

  - Пункты 5,6 таблицы Приложения № 3 к документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

| 5 | Срок изготовления и поставки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, дней | __________[1] (указать конкретное значение не более 330) календарных дней с даты подписания договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Срок монтажа и пуско-наладки крана двухбалочного козлового контейнерного с даты подписания Договора, дней | ___________,[2] (указать конкретное значение не менее указанного в пункте 5 и не более 400) календарных дней с даты подписания договора, но не более _________ (указать конкретное значение не более 70) календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024 |  |

[1] ПРИМЕР заполнения: «320 календарных дней с даты подписания договора»

[2] ПРИМЕР заполнения: «385 календарных дней с даты подписания договора, но не более 65 календарных дней с даты начала монтажа. Окончание монтажа и пуско-наладки не позднее 01 октября 2024»

»

- В проекте Договора (Приложение № 5 к документации о закупке):

  - Абзац второй пункта 1.2. изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ по монтажу, пуско-наладке не более __ (__________) календарных дней с даты подписания Акта о передаче оборудования в монтаж и не позднее _____________.»

Далее по тексту…

| Заместитель председатель Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» | Е.А. Обидина |
| --- | --- |