ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

(ПАО «ТрансКонтейнер»)

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М

Москва

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

аппарата управления 
ПАО «ТрансКонтейнер»

Подпись  В.В. Шекшуев

«30» августа  2016 г.

Раздел I. Общие положения

  - Основные положения

    - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля  2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд 
ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров 
ПАО «ТрансКонтейнер» от 08 июля 2016 г. (протокол № 1) (далее – Положение о закупке) проводит среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022.

    - Требования к Работам приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).

    - Организатором открытого конкурса является ОАО «РЖД» в лице Центра организации закупочной деятельности - структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – организатор).

Контактное лицо: Жильцова Алена Аркадьевна, главный специалист, 
т. +7 (499) 260-53-98, адрес электронной почты: zhilcovaaa@center.rzd.ru.

    - Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, соответствующие условиям отнесения  к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке конкурсную заявку на участие в конкурсе. Претенденты на участие в конкурсе в конкурсной заявке обязаны декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Декларация о соответствии участника конкурса критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащая в том числе сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услуг и их видах деятельности, представляется по форме приложения № 2 к конкурсной документации. Лица (в том числе лица, выступающие на стороне участника), не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, не вправе принимать участие в настоящем конкурсе.

    - Участниками открытого конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения конкурсной заявки, в случаях когда возврат банковской гарантии предусмотрен настоящей конкурсной документацией.

    - Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

    - Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик\организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе размещается в единой информационной системе в сфере закупок (далее – официальный сайт), на сайте  ПАО «ТрансКонтейнер»www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты). Информация о проведении открытого конкурса дополнительно публикуется в газете «Гудок». За получение документации плата не взимается.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в течение трех дней с даты их подписания.

1.1.11. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.1.12. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом конкурсе, оформленной в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

1.2. Разъяснения положений конкурсной документации

    - Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются организатору в письменной форме по факсу 8 (499) 260-72-05.

    - Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня  поступления запроса.

    - Срок направления участниками запросов на разъяснение положений конкурсной документации: с «30» августа 2016г. по «10» сентября 2016г. (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: «30»  августа 2016г.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: «16»  сентября 2016г.

    - Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

1.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию.

1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений.

    - Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

  - Конкурсная заявка

    - Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.

    - Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки, предоставленные претендентом отклоняются.

    - Конкурсная заявка должна действовать не менее 
120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.

    - Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.

    - Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Если в составе конкурсной заявки предоставляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - В случае, если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - Срок  и порядок подачи конкурсных заявок

    - Конкурсные заявки представляются с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 12:00 часов московского  времени «20» сентября 2016 г. по адресу: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, кабинет № А 304.2.

Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес представителя организатора не позднее, чем за один рабочий день предшествующий дню посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

    - Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).

    - Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1,  не вскрывается и возврату не подлежит.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящей конкурсной документации и не сокращается. Продление сроков действия обеспечения конкурсных заявок не требуется.

  - Изменение конкурсных заявок и их отзыв

    - Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.

    - Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом.

    - В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в открытом конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

  - Недобросовестные действия претендента/участника

    - К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия заказчиком/организатором.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

  - Обеспечение надлежащего исполнения договора.

1.8.1. Обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется по выбору претендента:

- в виде банковской гарантии, обеспечивающей обязательства исполнителя по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода (далее – банковская гарантия на гарантийный период), выданной одним из банков, указанных в приложении № 9 к настоящей конкурсной документации, или

- в виде удержания заказчиком гарантийного обеспечения из суммы, причитающейся исполнителю в качестве оплаты за выполненные по последнему этапу работы, указанному в Календарном плане (подпункт. 3.3.9 пункта 3.3 конкурсной документации), (далее – гарантийное удержание).

Банковская гарантия на гарантийный период является разновидностью банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по договору.

    - Банковская гарантия на гарантийный период должна быть оформлена в пользу заказчика.

    - Обеспечение заявки в виде банковской гарантии на гарантийный период оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящей конкурсной документации.

    - В банковской гарантии на гарантийный период должны быть указаны:

- дата выдачи;

- принципал;

- бенефициар (заказчик);

- гарант;

- дата и номер договора, способ закупки, номер и ее наименование согласно пункту 1.1.1.  конкурсной документации;

- денежная сумма, подлежащая выплате;

- полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии на гарантийный период;

- срок действия гарантии в соответствии с требованиями пункта 1.8.12 конкурсной документации.

    - Банковская гарантия на гарантийный период должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).

    - Банковская гарантия на гарантийный период также должна содержать:

- обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика), в котором должны быть перечислены обязательства принципала по договору, обеспеченные банковской гарантией на гарантийный период, неисполненные Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения принципалом своих обязательств по договору;

- условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии на гарантийный период является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

- обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии на гарантийный период другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии на гарантийный период прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;

- условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;

- указание на то, что сведения о принципале в объеме, определенном статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях» передаются гарантом в бюро кредитных историй;

- указание на то, что гарантом соблюдаются нормативы достаточности капитала банка (Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» на последнюю отчетную дату и на дату выдачи гарантии.

- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, а именно обязательство исполнения принципалом всех обязательств по договору, заключаемому по итогам конкурса;

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода, определенного в договоре, заключаемом по итогам конкурса;

- условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии на гарантийный период;

- условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии на гарантийный период.

    - Не допускается включение в условия банковской гарантии на гарантийный период требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара.

    - Вместе с банковской гарантией на гарантийный период участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

    - Победитель или участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй номер) вправе согласовать предоставление банковской гарантии на гарантийный период иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.

    - Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 
5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление гарантии предложенным банком может быть согласовано.

    - Банковская гарантия должна быть представлена заказчику в срок, не менее чем за 10 календарных дней до даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 за выполненные по последнему этапу работы, указанному в Календарном плане (п.п. 3.3.9 конкурсной документации).

    - Срок действия обеспечения надлежащего исполнения обязательства исполнителя по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода должен превышать срок истечения гарантийных обязательств не менее чем на 1 календарный месяц.

1.8.13. Обеспечение надлежащего исполнения обязательства исполнителя по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода представляется в размере 5 % от цены договора, указанной в финансово-коммерческом предложении победителя (приложение № 3 к конкурсной документации) или участника  конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер).

  - Заключение договора

    - Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу работ, и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя открытого конкурса за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. При невыполнении победителем открытого конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

    - Участник, признанный победителем настоящего открытого конкурса, должен подписать договор в срок не более 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения информации об итогах открытого конкурса в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации.

    - В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

    - В течение срока действия конкурсной заявки победитель открытого конкурса обязан заключить договор на условиях настоящей конкурсной документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения победителя. Стоимость договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения победителя без НДС с учетом применяемой победителем системы налогообложения.

    - Срок выполнения обязательств по договору, в том числе гарантийных, определяется на основании требований настоящей конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.

    - До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо последствий.

    - Результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями открытого конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все права на результаты работ переходят заказчику.

    - Договор заключается по цене победителя (лица, с которым принято решение заключить договор) без учета НДС с учетом применяемой победителем (лицом, с которым принято решение заключить договор) системы налогообложения.

  - Антидемпинговые меры

    - В случае если предложение претендента содержит значительное снижение начальной (максимальной) цены договора (более чем на 25%) (далее – демпинговая цена) при проведении конкурса применяются следующие антидемпинговые  меры:

- претенденту в составе конкурсной заявки необходимо предоставить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной в конкурсной заявке цене договора;

- претенденту в составе конкурсной заявки необходимо предоставить экономическое обоснование снижения начальной (максимальной) цены договора по статьям затрат, где указать за счет каких факторов предлагается снизить стоимость по сравнению с начальной (максимальной) стоимостью. При этом необходимо указать статью, причину снижения, предоставить расчеты, документы, подтверждающие достоверность снижения.

    - В случае невыполнения участником конкурса требования о представлении документов или признания заказчиком предложенной цены договора необоснованной, заявка на участие в конкурсе такого участника отклоняется.

    - Заявка участника, содержащая демпинговую цену договора, также отклоняется, если по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки обоснования, расчета, заключения установлено, что снижение цены договора достигается за счет сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет невыполнения минимально необходимых требований, предусмотренных Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников

  - Обязательные требования:

Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) не иметь задолженности более 1000 рублей по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;

д) не находиться в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не должно содержаться сведений о претенденте (каждом из физических и\или юридических лиц, выступающих на стороне претендента).

  - Квалификационные требования:

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

1) Претендент должен иметь разрешительные документы на право выполнения работ по предмету открытого конкурса;

2) претендент должен иметь опыт выполнения строительно-монтажных работ, общая стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации.

  - Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к настоящей конкурсной документации;

- копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного претендента);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации  (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия);

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС (копия, заверенная претендентом);

10) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах, налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@, с учетом внесенных в приказ изменений из каждой ИФНС, указанной в справке об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия вступившего в  законную силу решения суда о признании обязанности заявителя по уплате недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации исполненной или решения компетентного органа, которым указанные суммы признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, дополнительно представляется соответствующее решение (копия, заверенная участником);

11) гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным лицом подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате (перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные    фонды    по форме приложения №	6 представляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне претендента;

12) заявление претендента о выборе способа	обеспечения надлежащего исполнения договора, из числа указанных в подпункте 1.8.1 пункта 1.8 конкурсной документации. В случае выбора способа обеспечения в виде банковской гарантии на гарантийный период, указанное заявление должно содержать согласие с условиями предоставления такой гарантии, изложенными в пункте 1.8 конкурсной документации.

  - В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе конкурсной заявки следующие документы:

1) В подтверждение наличия разрешительных документов:

- действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к настоящей конкурсной документации (нотариально заверенная копия).

2) В подтверждение опыта выполнения работ

- документ по форме приложения №4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса;

- копии договоров, указанных в приложении №4 к настоящей конкурсной документации, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью претендента. Допускается предоставление первой, а также иных страниц договора, содержащих наименование сторон, наименование, стоимость, сроки выполнения работ, и последней страницы договора с указанием реквизитов сторон, подписывающих договор;

- копии актов выполненных работ по договорам, указанным в приложении №4 к настоящей конкурсной документации, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью претендента. Допускается предоставление первой и последней страницы актов выполненных работ с указанием реквизитов сторон, подписывающих акт.

  - Вскрытие заявок

2.5.1.	По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в 14:00 часов московского времени «20» сентября 2016г. представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, кабинет              №А 303.9.

2.5.2.Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).

2.5.3.	Организатором оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их  содержании или рассмотрении по существу.

2.5.4.	Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

  - Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов

    - Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется Постоянной рабочей группой Конкурсной комиссии аппарата управления                              ПАО «ТрансКонтейнер» по адресу 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19 в 14:00 часов московского времени «05» октября 2016 г.

    - Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - До истечения срока действия конкурсной заявки претенденту\участнику может быть предложено продлить срок действия заявок. Претенденты\участники вправе отклонить такое предложение организатора. В случае отказа претендента\участника от продления срока действия заявки его конкурсная заявка отклоняется от участия в открытом конкурсе.

    - Заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер» за последние три года, предшествующие дате проведения открытого конкурса, в случае невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер», причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер», причинение вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер» должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу  ПАО «ТрансКонтейнер».

    - Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.

Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования участника.

При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента отклоняется.

    - Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.

    - Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.

    - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей открытого конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов согласно требованиям пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.

    - Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о претенденте (каждом из физических и\или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения заявки такого претендента.

    - Претендент также не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности;

2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной документацией требованиям;

3) невнесения обеспечения конкурсной заявки (если конкурсной документацией установлено требование о его внесении);

4) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия заявки.

2.6.11. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом применяемой претендентом системы налогообложения.

2.6.12. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника цены договора при условии сохранения единичных расценок.

2.6.13. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов.

  - Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников открытого конкурса

2.7.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации.

2.7.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

| № п/п | Наименование критерия | Макс. кол-во баллов | Порядок оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Цена договора |  |  |  |
| 1.1. | Цена договора | 75 | Оценивается путем деления минимальной цены финансово-коммерческого предложения (без учета НДС) из всех предложенных участниками на цену финансово-коммерческого предложения (без учета НДС), предложенную j-ым участником, по формуле: Цmin Бj = ────── * , где Цj j = 1…n, n – количество участников; Бj – количество баллов j-ого участника; Цj – цена финансово-коммерческого предложения, предложенная j-ым участником (без учета НДС); Цmin – минимальная цена финансово-коммерческого предложения из всех предложенных участниками (без учета НДС); - – максимально возможное количество баллов. |
| 2.Опыт участника |  |  |  |
| 2.1. | Опыт участника | 10 | Оценивается путем деления стоимости выполненных j-ым участником строительно-монтажных работ на начальную (максимальную) цену договора (без учета НДС), по формуле: , где Б j – количество баллов j-го участника; Цj Σ опыт – стоимость выполненных j-ым участником строительно-монтажных работ (без учета НДС), указанная участником в сведениях об опыте (приложение №4 к настоящей конкурсной документации) и подтвержденная документами, указанными в части 2 пункта 2.3 настоящей конкурсной документации; Ц нач.макс. – начальная (максимальная) цена договора (без учета НДС). В случае, если стоимость поставок товара/выполнения работ/оказанных услуг равна или больше начальной (максимальной) цены договора (без учета НДС), то участнику сразу присваивается 10 баллов. 10 -максимально возможное количество баллов по данному критерию. |
| 3.Срок предоставления гарантии качества на выполняемые работы |  |  |  |
| 3.1 | Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы | 15 | Оценивается по формуле путем деления срока гарантии, предложенного j-ым участником на максимальный срок гарантии, из всех предложенных участниками: *15 Г Г j Бj max = , где Б j – количество баллов j-ого участника; Гj – срок гарантии, предложенный j-ым участником в финансово-коммерческом предложении (приложение № 3 к настоящей конкурсной документации); Гmax – максимальный срок гарантии, из всех предложенных участниками; 15 – максимально возможное количество баллов. |

2.7.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.

2.7.4. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.

2.7.5. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.

2.7.6. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

2.7.7. В случае если информация, необходимая для оценки заявки по тому или иному критерию, не представлена участником, но его заявка не отклонена в ходе рассмотрения, заявка по такому критерию оценивается в 0 баллов (0%).

2.7.8. Если по каким-либо причинам участник не представил информацию за весь требуемый конкурсной документацией период (если в соответствии с документацией требуется представление информации за период), а лишь частично, заявка по критерию оценивается на основании имеющейся информации.

2.7.9. Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям документации, содержат противоречивую информацию, оценка заявки по критерию осуществляется без учета информации, указанной в таких документах.

2.7.10. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

2.7.11. Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

2.7.12. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

2.7.13. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок составляется протокол заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии с указанием информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении Конкурсной комиссией аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия)  итогов открытого конкурса. Протокол размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

  - Подведение итогов открытого конкурса

    - После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации претендентов Постоянной рабочей группой Конкурсной комиссии, конкурсные заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в конкурсную комиссию.

    - Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 125047,  Москва,  Оружейный переулок, д. 19 14:00 часов московского времени «06» октября 2016 г.

    - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании конкурсной комиссии.

    - Конкурсная комиссия рассматривает предложения Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого присвоен второй порядковый номер.

    - Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

    - Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа.

    - Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола.

    - Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса при условии, что:

выбор нескольких победителей необходим в целях защиты интересов заказчика;

выбор нескольких победителей оправдан с точки зрения сокращения общего срока поставки товара, выполнения работ;

в иных случаях по решению Конкурсной комиссии.

    - Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

    - Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка;

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка;

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен один претендент;

4) ни один из претендентов не признан участником.

2.8.11. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине того, что на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка и/или по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе допущен один участник, Конкурсная комиссия вправе принять решение о закупке работ, у этого участника на условиях, указанных в его заявке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Проведение дополнительных процедур размещения заказа в этом случае не требуется.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок

  - Оформление конкурсной заявки

    - Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны содержать следующую информацию:

«__________________________ (наименование претендента);

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе                № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М;

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается)

Не вскрывать до 14:00 часов московского времени «20» сентября 2016 г.»

    - Конверт «А» должен содержать:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме приложения № 2 к настоящей конкурсной документации;

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника);

- копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;

-  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС (копия, заверенная претендентом);

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах, налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@, с учетом внесенных в приказ изменений из каждой ИФНС, указанной в справке об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия вступившего в  законную силу решения суда о признании обязанности заявителя по уплате недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации исполненной или решения компетентного органа, которым указанные суммы признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, дополнительно представляется соответствующее решение (копия, заверенная участником);

- гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным лицом, подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате (перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды по форме приложения №6 (представляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне претендента);

Конверт «Б» должен содержать:

- опись представленных документов;

- надлежащим образом, оформленные приложения №№ 1, 3 к настоящей конкурсной документации;

- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия требованиям технического задания, если предоставление таких документов предусмотрено техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям.

    - Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.

    - В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».

    - Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.

    - Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.

    - Организатор принимает конверты с конкурсными заявками до истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.

    - В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная заявка не принимается организатором.

    - По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный организатором по истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

  - Финансово-коммерческое предложение

3.3.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать общую цену предложения, а также локальный сметный расчет (приложение №1 к финансово-коммерческому предложению) и календарный план выполнения работ (приложение №2 к финансово-коммерческому предложению). Цену предложения необходимо указывать в рублях с учетом  всех налогов, стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ. Цены и общая стоимость работ должны быть указаны с учетом и без учета НДС.

3.3.2. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении претендента).

3.3.3. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации.

3.3.4 Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

3.3.5. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента заключения договора, условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.) и сроки гарантийных обязательств с момента подписания акта приемки выполненных работ.

3.3.6. Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Единичные расценки, предложенные претендентом, не должны превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

3.3.7. Стоимость работ подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ и других материалов, указанных в разделе IV настоящей конкурсной документации. Расчет оформляется в виде приложения к финансово - коммерческому предложению.

Финансово-коммерческое предложение должно быть, безусловно, подтверждено локальным сметным расчетом, в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение № 7 к конкурсной документации) с указанием применяемых материалов и оборудования. Претендент обязан учесть все работы, указанные в техническом задании.

Текущие индексы изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» указаны в Приложении № 7 к настоящей конкурсной документации.

3.3.8. Срок выполнения работ определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, с учетом планируемой организации производства исходя из времени, необходимого победителю на выполнение указанных работ, без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, указанного в разделе IV настоящей конкурсной документации. В подтверждение претендент предоставляет в составе финансово - коммерческого предложения календарный план выполнения работ.

3.3.9. Календарный план выполнения работ должен быть представлен в календарных днях с разбивкой на этапы выполнения работ, в том числе:

- устройство кранового пути;

- устройство продольного водоотвода;

- реконструкция покрытия;

- электроснабжение и пусконаладочные работы.

Стоимость работ по последнему этапу не может составлять менее 5 (пяти)  процентов от цены договора, указанной в финансово-коммерческого предложении Претендента.

Раздел IV. Техническое задание

## 4.1. Цель открытого конкурса.

Строительно-монтажные работы на Контейнерном терминале Забайкальск, связанные с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. №00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. №014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. №014/01/00000022».

## 4.2. Общие положения

4.2.1. Предметом открытого конкурса является право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанные с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. №00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. №014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. №014/01/00000022» (далее – работы).

4.2.2. Предмет конкурса неделим, то есть претендент в случае победы в  настоящем открытом конкурсе должен выполнить работы в полном объеме согласно конкурсной документации.

4.2.3. В конкурсной заявке должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания.

4.2.4. Работы должны быть выполнены победителем открытого конкурса без привлечения субподрядных организаций.

4.2.5. Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет –                          84 621 550,00 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (в том числе НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет –99 853 429,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать девять рублей) рублей 00 копеек.

4.2.6. Начальная (максимальная) цена договора указана на основании сметной документации, составленной в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение № 7 к конкурсной документации).

4.2.7. Лимиты бюджета (объем выполняемых работ в стоимостном выражении и объем финансирования) по предмету конкурса определены в размере:

| Наименование работ | Год | Предельный лимит, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета НДС | С учетом НДС |
| Строительно-монтажные работы на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022. | 2016 | Не более 71 358 000,00 | Не более 84 202 440,00 |

## 4.3. Требования к выполняемым работам

4.3.1. Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия, обеспечения работы грузоподъёмных механизмов, большегрузных погрузчиков, автотранспорта.

Технологический процесс работы контейнерного терминала на станции Забайкальск представлен в приложении № 8 к настоящей конкурсной документации.

4.3.2. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электро-безопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электро-безопасности, пожарной безопасности возлагается на Победителя открытого конкурса.

4.3.3. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Победитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для  обеспечения  производства работ.

4.3.4. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СНиП 3.01.01-87 "Организация строительного производства";

- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве";

- ГОСТ Р 50571.3-2009 "Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током";

- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве";

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

    - Применяемые материалы должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты, в том числе:

- ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с плассмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ ";

- ГОСТ 26633-2012 " Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия";

- ГОСТ 8478-81 "Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия";

- ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия";

- ГОСТ 10178-85 "Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия";

- ГОСТ 13579-78 "Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия";

- ГОСТ 8509-93 "Уголки стальные горячекатаные равнополочные";

- ГОСТ 6323-79 "Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия";

- ГОСТ 32496-2013  "Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия";

- ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия";

- ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей";

- ГОСТ 530-2012. «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»;

- ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатный полосовой сортамент»;

- ГОСТ 27772-88 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия";

- ГОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия";

- ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия";

- ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия";

- ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия";

- ГОСТ 10348-80 "Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия";

- ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатный круглый Сортамент";

- ГОСТ 535-88 "Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия";

- ГОСТ 7399-97 "Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия";

- ГОСТ 5781-82 "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия";

- ГОСТ 8240-97 "Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент";

- ГОСТ 26020-83 "Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент";

- ГОСТ 13580-85 "Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия";

- ГОСТ 16277-93 «Подкладки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия»;

- ТУ-3185-024-55239716-2006 «Изолирующая втулка»;

- ГОСТ 21797-2014 «Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути. Технические условия»;

- ГОСТ 16018-2014 «Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия»;

- ГОСТ 16017-2014 «Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия»;

- ГОСТ 22343-2014 «Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия»;

- ГОСТ 16016-2014 «Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия»;

- ГОСТ 11530-2014 «Болты для рельсовых стыков. Технические условия»;

- ГОСТ 33184-2014 «Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические условия»;

- ГОСТ 11532-2014 «Гайки для болтов рельсовых стыков. Технические условия»;

- ГОСТ 19115-91 «Шайбы пружинные путевые. Технические условия»;

- ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»;

- СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 «Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования»

    - Исполнитель обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СП   48.13330.2011 «Организация строительства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.

## 4.4. Правила приемки работ.

По завершении  выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры. Предъявляется журнал производства работ (общий журнал), акты на освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда.

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта приемки выполненных Работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры направляет Исполнителю подписанный акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 и акт о приеме-передаче здания (сооружения) ОС-1а (трансформаторная подстанция КТПН-630/10)  или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

Работы, выполненные в 2016г., оформляются актами и оплачиваются в 2016г.

Выполнение работ запланированных к производству в 2017 году  будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

Победитель приступает к выполнению работ в 2017 году только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2017 год.

В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2017 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ, запланированных к производству в 2017 году.

## 4.5.Порядок оплаты.

4.5.1. Оплата работ производится по безналичному расчету.

4.5.2. Требования по авансированию выполнения работ: авансирование не предусмотрено.

4.5.2 Расчет производится Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствие с СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного счета, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней.

В случае выбора претендентом способа обеспечения в виде гарантийного удержания (подпункт 1.8.1 пункта 1.8 настоящей конкурсной документации) оплата счета по последнему этапу работ осуществляется в размере, уменьшенном на размер гарантийного обеспечения, указанный в подпункте 1.8.13 пункта 1.8 настоящей конкурсной документации. Возврат гарантийного удержания осуществляется заказчиком в течение 10 дней календарных дней с даты окончания гарантийного срока.

## 4.6. Требования к гарантийному сроку.

Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов формы ОС-3 и акта о приеме-передаче здания (сооружения) ОС-1а (трансформаторная подстанция КТПН-630/10). 	В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

## 4.7. Срок выполнения работ:

Не более 420 календарных дней с даты заключения договора.

## 4.8. Место выполнения работ:

Российская Федерация,  Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7. Контейнерный терминал Забайкальск.

## 4.9.Цели и задачи, решаемые при выполнении работ:

Качественно и в установленные сроки произвести строительно-монтажные работы на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. №00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. №014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. №014/01/00000022».

## 4.10. Рабочее  время  обслуживания  объектов Заказчика.

Победитель должен иметь возможность обеспечивать  проведение  работ  на  объекте Заказчика  круглосуточно.

## 4.11.Порядок формирования цены договора.

4.11.1. Цена договора формируется Участником на основе проектной документации  и пункта 4.13 настоящего технического задания.

4.11.2. Цена по договору, заключаемому по результатам проведения открытого конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена не ранее, чем через 6 месяцев с даты заключения договора не более чем на 10% от первоначальной цены договора без проведения дополнительных конкурсных процедур за счет роста стоимости выполнения работ, либо за счет увеличения объемов работ по предмету открытого конкурса по согласованию сторон путем подписания дополнительного соглашения.

## 4.12. Прочие условия.

    - В составе технического предложения должен быть представлен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с копиями всех включенных в конкурсную заявку документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),  Сведения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов. В случае непредставления информации на электронном носителе, конкурсная заявка претендента не отклоняется.

    - Работы производятся в условиях производственной площадки непрерывного технологического действия (работают грузоподъемные механизмы: козловые краны, погрузчики типа «ричстакер» «Кальмар», движется грузовой автотранспорт, на железнодорожных путях осуществляется подача-уборка вагонов).

    - Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Победителя открытого конкурса, за исключением материалов указанных в подпунктах 46,48,64,66,65,70 пункта 4.13 настоящего Технического задания которые являются давальческим материалом в том числе:

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоток кабельный Л1 | шт. | 150 |
| 2 | Лоток кабельный Л2 | шт. | 1 |
| 3 | Дренажный лоток БЛ-3 | шт. | 71 |
| 4 | Дренажный лоток БЛ-4 | шт. | 71 |
| 5 | Дренажный лоток БЛ-5 | шт. | 71 |
| 6 | Элемент бетонной решетки | шт. | 1854 |

До начала производства работ давальческие материалы передаются по акту приема-передачи Победителю открытого конкурса с целью дальнейшего использования в процессе выполнения строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022.

Проектная документация представлена в Приложении №1 к техническому заданию (указанное приложение размещено отдельным файлом в единой информационной системе в сфере закупок, на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты).

## 4.13. Наименование и виды работ:

| №п/п |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Реконструкция железобетонного покрытия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж: Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 171 |
| 2 |  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 конструкций | 47 |
| 3 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 47 |
| 4 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) | 1 т груза | 82,72 |
| Раздел 2. Устройство бетонного покрытия |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 материала основания (в плотном теле) | 313 |
| 6 |  | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 313 |
| 7 |  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 1121 |
| 8 |  | Плиты дорожные 1П18.15-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт | 77 |
| 9 |  | Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт | 44 |
| 10 |  | Плита П3 (1800х6000х180) | шт | 78 |
| 11 |  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | м2 покрытия | 1740 |
| 12 |  | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | м2 покрытия | 1740 |
| 13 |  | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм | т | 37 |
| 14 |  | Устройство швов в бетоне свежеуложенном | м шва | 435 |
| УСТРОЙСТВО КРАНОВОГО ПУТИ |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж: Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 |  | м3 сборных железобетонных плит | 820 |
| 16 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных |  | м3 конструкций | 410 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 |  | м3 грунта | 451 |
| 18 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) |  | т груза | 721,6 |
| 19 | Демонтаж: Устройство подкрановых путей на балках, тип рельсов Р-65 |  | м рельсовой нитки | 1160 |
| 20 | Демонтаж: Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов |  | 1 путь | 1 |
| 21 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте |  | 1 звено (12,5 м) | 6 |
| Раздел 2. Земляное полотно и подшпальное основание |  |  |  |  |
| 22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 |  | м3 грунта | 690 |
| 23 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 |  | м2 спланированной поверхности | 1200 |
| 24 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной |  | м2 поверхности | 1260 |
| 25 | Геотекстиль защитный Р 007 |  | м2 | 1386 |
| 26 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных |  | м2 основания | 7217 |
| 27 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм |  | м3 | 866 |
| Раздел 3.Укладка кранового пути |  |  |  |  |
| 28 | Устройство подкрановых путей на балках, тип рельсов Р-65 |  | м рельсовой нитки | 2104 |
| 29 | Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138 |  | шт. | 8400 |
| 30 | Втулки изолирующие КБ ОП142 |  | шт. | 8400 |
| 31 | Шайбы двухвитковые |  | т | 2,02 |
| 32 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х175 |  | т | 6,39 |
| 33 | Подкладка КБ-65 |  | шт. | 4200 |
| 34 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х75 |  | т | 3,96 |
| 35 | Клемма ПК |  | шт. | 8400 |
| 36 | Накладка 1Р65 |  | шт. | 173 |
| 37 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М24х150-160 |  | т | 0,54 |
| 38 | Шайбы пружинные путевые 24 |  | т | 0,05 |
| 39 | Установка соединителей рельсовых: стыковых на электросварке |  | шт. | 86 |
| 40 | Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2 |  | шт. | 86 |
| 41 | Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой до 10 т |  | м3 сборных конструкций | 1044 |
| 42 | Балка подкраного пути Б1 |  | шт | 420 |
| 43 | Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 60 т на расстояние от 2501 до 2600 км (расстояние Красноярск-Забайкальск - 2537 км) |  | 1 т груза | 2871,12 |
| 44 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона |  | м3 лотка | 350 |
| 45 | Лоток кабельный Л1 |  | шт | 197 |
| 46 | Лоток кабельный Л1* |  | шт | 150 |
| 47 | Лоток кабельный Л2 |  | шт | 2 |
| 48 | Лоток кабельный Л2* |  | шт | 1 |
| 49 | Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 60 т на расстояние от 1001 до 1050 км (расстояние Улан-Удэ-Забайкальск - 1017 км) |  | т груза | 515,827 |
| 50 | Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов |  | 1 путь | 1 |
| 51 | Упоры тупиков |  | т | 2 |
| УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНОГО ВОДООТВОДА |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 52 | Демонтаж: Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 |  | м3 сборных железобетонных плит | 610 |
| 53 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных |  | м3 конструкций | 170 |
| 54 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 |  | м3 грунта | 170 |
| 55 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) |  | т груза | 299,2 |
| 56 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 |  | м3 грунта | 600 |
| 57 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза) |  | т груза | 1155,6 |
| 58 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 |  | м3 грунта | 670 |
| 59 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м |  | м ограды | 6 |
| Раздел 2. Устройство продольного водоотвода |  |  |  |  |
| 60 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  | м3 материала основания (в плотном теле) | 21 |
| 61 | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 | 21 |
| 62 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона |  | м3 лотка | 96 |
| 63 | Дренажный лоток БЛ1-БЛ8 |  | шт. | 250 |
| 64 | Дренажный лоток БЛ-3* |  | шт. | 71 |
| 65 | Дренажный лоток БЛ-4* |  | шт. | 71 |
| 66 | Дренажный лоток БЛ-5* |  | шт. | 71 |
| 67 | Устройство подстилающих слоев бетонных |  | м3 подстилающего слоя | 4,2 |
| 68 | Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами |  | м3 сборного железобетона | 45 |
| 69 | Элемент бетонной решетки |  | шт. | 924 |
| 70 | Элемент бетонной решетки* |  | шт. | 1854 |
| 71 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 |  | м3 грунта | 650 |
| 72 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  | м3 уплотненного грунта | 650 |
| 73 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 |  | м3 уплотненного грунта | 65 |
| 74 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  | м3 материала основания (в плотном теле) | 25 |
| 75 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % |  | м3 | 25 |
| 76 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной |  | 1000 м2 поверхности | 1181 |
| 77 | Геотекстиль защитный Р 007 |  | м2 | 1299,1 |
| 78 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 |  | м3 сборных железобетонных плит | 91 |
| 79 | Устройство каменной наброски или призмы |  | м3 камня в деле | 2 |
| 80 | Изготовление металлической защитной решетки в месте ввода продольного водоотвода на поверхность |  | т конструкций | 0,01 |
| 81 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м |  | м ограды | 6 |
| Раздел 3. Реконструкция существующего водоотвода |  |  |  |  |
| 82 | Разборка деревянной обрешетки лотка под кабель |  | м2 покрытия | 880 |
| 83 | Очистка лотка под кабель от строительного мусора |  | т мусора | 35 |
| 84 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона |  | м3 лотка | 126 |
| 85 | Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами |  | м3 сборного железобетона | 38 |
| 86 | Элемент бетонной решетки |  | шт. | 2390 |
| 87 | Устройство подстилающих слоев бетонных |  | м3 подстилающего слоя | 3,6 |
| 88 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 |  | м3 грунта | 280 |
| 89 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза) |  | т груза | 448 |
| 90 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 |  | м2 спланированной поверхности | 800 |
| 91 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной |  | м2 поверхности | 1181 |
| 92 | Геотекстиль защитный Р 007 |  | м2 | 1299,1 |
| 93 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) |  | т груза | 350 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы в существующей КТПН |  |  |  |  |
| 94 |  | Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ | 1 компл. (3 фазы) | 1 |
| 95 |  | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А | шт | 1 |
| 96 |  | Предохранитель напряжением 35 кВ | шт | 3 |
| 97 |  | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 кВ·А | шт | 2 |
| 98 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | жил | 8 |
| Раздел 2. Оборудование не учтенное расценками к разделу №1 - Монтажные работы в существующей КТПН |  |  |  |  |
| 99 |  | Выключатель вакуумный серии ВВ/ТЕL: ВВ/TEL-10-20/630 | шт | 1 |
| 100 |  | Разъединитель РВЗ-10/630/УХЛ2 | шт | 1 |
| 101 |  | Предохранитель ПКТ 101-10-40-12,5 У1 | шт | 3 |
| 102 |  | Трансформатор: ТПОЛ-10/5 | шт | 1 |
| 103 |  | Трансформатор тока: ТЗЛМ | шт | 1 |
| Раздел 3. Кабельная линия №1 10 кВ |  |  |  |  |
| 104 |  | Демонтаж: Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 13 |
| 105 |  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 конструкций | 4 |
| 106 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 4 |
| 107 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) | 1 т груза | 7 |
| 108 |  | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 2 | м3 грунта | 183 |
| 109 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 13,9 |
| 110 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза) | 1 т груза | 22,24 |
| 111 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м кабеля | 680 |
| 112 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 6,95 |
| 113 |  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | м кабеля | 680 |
| 114 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 6,95 |
| 115 |  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | м кабеля | 1360 |
| 116 |  | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | м | 1360 |
| 117 |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 4 |
| 118 |  | Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей с алюминиевыми жилами без наконечников 3 КНТп-10-25/50 | компл. | 4 |
| 119 |  | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8 | шт | 12 |
| 120 |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2 | шт | 2 |
| 121 |  | Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей с алюминиевыми жилами 3 СТп-10-25/50 | компл. | 2 |
| 122 |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м кабеля | 680 |
| 123 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | шт | 2840 |
| 124 |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | м кабеля | 680 |
| 125 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | шт | 2840 |
| 126 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 грунта | 143,1 |
| 127 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 уплотненного грунта | 157 |
| 128 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 материала основания (в плотном теле) | 4 |
| 129 |  | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 4 |
| 130 |  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 13 |
| Раздел 4. Монтаж КТПН (новой) |  |  |  |  |
| 131 |  | Устройство бетонной подготовки | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 10,44 |
| 132 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 2,07 |
| 133 |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | шт. сборных конструкций | 4 |
| 134 |  | Блок фундаментов размером, мм 2400х300х600, объем бетона 0,43 м3 | шт | 4 |
| 135 |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм | шт | 6 |
| 136 |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 0,03 |
| 137 |  | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм | м | 50 |
| 138 |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | т | 0,03 |
| 139 |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 20 |
| 140 |  | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,02 |
| 141 |  | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
| 142 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | жил | 3 |
| 143 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 | жил | 8 |
| Раздел 5. Оборудование не учтенное расценками к разделу №4 - Монтаж КТПН (новой) |  |  |  |  |
| 144 |  | Трансформаторная подстанция: КТПН-630/10 | компл. | 1 |
| Раздел 6. Кабельная линия №2 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 145 |  | Демонтаж: Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 82 |
| 146 |  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 конструкций | 23 |
| 147 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 23 |
| 148 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) | 1 т груза | 42,24 |
| 149 |  | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3 | м3 грунта | 61 |
| 150 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м кабеля | 85 |
| 151 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 5,1 |
| 152 |  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | м кабеля | 225 |
| 153 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 15,3 |
| 154 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 20,4 |
| 155 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза) | 1 т груза | 36,72 |
| 156 |  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,34 |
| 157 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг | м кабеля | 340 |
| 158 |  | Кабель ВБбШвнг 4х240 | м | 340 |
| 159 |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 8 |
| 160 |  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240 | компл. | 8 |
| 161 |  | Наконечники кабельные медные ТМ-240 | шт | 32 |
| 162 |  | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт | 2 |
| 163 |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРНМГ-4 IP54 | шт | 2 |
| 164 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 2 |
| 165 |  | Выключатели автоматические ВА51-39-84-300010 630A | шт | 2 |
| 166 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 | жил | 8 |
| 167 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 грунта | 40,6 |
| 168 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 уплотненного грунта | 61 |
| 169 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 материала основания (в плотном теле) | 23 |
| 170 |  | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 23 |
| 171 |  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 82 |
| Раздел 7. Кабельная линия №3 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 172 |  | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3 | м3 грунта | 72 |
| 173 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 22,8 |
| 174 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) | 1 т груза | 36,5 |
| 175 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м кабеля | 200 |
| 176 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 12 |
| 177 |  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | м кабеля | 200 |
| 178 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 12 |
| 179 |  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,4 |
| 180 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг | м кабеля | 400 |
| 181 |  | Кабель ВБбШвнг 4х240 | м | 400 |
| 182 |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4 |
| 183 |  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240 | компл. | 4 |
| 184 |  | Наконечники кабельные медные ТМ-240 | шт | 16 |
| 185 |  | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт | 1 |
| 186 |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРНМГ-4 IP54 | шт | 1 |
| 187 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 1 |
| 188 |  | Выключатели автоматические ВА51-39-84-300010 630A | шт | 1 |
| 189 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 | жил | 8 |
| 190 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 грунта | 48 |
| 191 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 уплотненного грунта | 72 |
| Раздел 8. Кабельная линия №4 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 192 |  | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3 | м3 грунта | 72 |
| 193 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 22,8 |
| 194 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) | 1 т груза | 36,5 |
| 195 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м кабеля | 200 |
| 196 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 12 |
| 197 |  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | м кабеля | 200 |
| 198 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 12 |
| 199 |  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,4 |
| 200 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг | м кабеля | 400 |
| 201 |  | Кабель ВБбШвнг 4х240 | м | 400 |
| 202 |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4 |
| 203 |  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240 | компл. | 4 |
| 204 |  | Наконечники кабельные медные ТМ-240 | шт | 16 |
| 205 |  | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт | 1 |
| 206 |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРНМГ-4 IP54 | шт | 1 |
| 207 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 1 |
| 208 |  | Выключатели автоматические ВА51-39-84-300010 630A | шт | 1 |
| 209 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 | жил | 8 |
| 210 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 грунта | 48 |
| 211 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 уплотненного грунта | 72 |
| Раздел 9. Кабельная линия №5 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 212 |  | Демонтаж: Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 9 |
| 213 |  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 конструкций | 2 |
| 214 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 2 |
| 215 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) | 1 т груза | 4,2 |
| 216 |  | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3 | м3 грунта | 68 |
| 217 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | м3 грунта | 22 |
| 218 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза) | 1 т груза | 34,6 |
| 219 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м кабеля | 190 |
| 220 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 11,4 |
| 221 |  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | м кабеля | 190 |
| 222 |  | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 11,4 |
| 223 |  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,38 |
| 224 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг | м кабеля | 380 |
| 225 |  | Кабель ВБбШвнг 4х240 | м | 380 |
| 226 |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4 |
| 227 |  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240 | компл. | 4 |
| 228 |  | Наконечники кабельные медные ТМ-240 | шт | 16 |
| 229 |  | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт | 1 |
| 230 |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРНМГ-4 IP54 | шт | 1 |
| 231 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 1 |
| 232 |  | Выключатели автоматические ВА51-39-84-300010 630A | шт | 1 |
| 233 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 | жил | 8 |
| 234 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 грунта | 45,2 |
| 235 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 уплотненного грунта | 68 |
| 236 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 материала основания (в плотном теле) | 2 |
| 237 |  | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 2 |
| 238 |  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 9 |
| Раздел 10. Заземление крановых путей |  |  |  |  |
| 239 |  | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах 2 группы при количестве очагов заземления три | 1 заземление | 13 |
| ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 240 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | 1 шт. | 1 |
| 241 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ |  | 1 измерение | 36 |
| 242 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ |  | 1 испытание | 3 |
| 243 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ |  | 1 испытание | 1 |
| 244 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ |  | 1 испытание | 2 |
| 245 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  | 1 испытание | 3 |
| 246 | Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного |  | 1 испытание | 6 |
| 247 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ |  | 1 испытание | 10 |
| 248 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  | 500 м кабеля | 2 |
| 249 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт. |  | 1 комплекс | 1 |
| 250 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ |  | 1 шт. | 1 |
| 251 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 |  | 1 схема | 1 |
| 252 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 |  | 1 схема | 3 |
| 253 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ |  | 1 фазировка | 3 |
| 254 | Испытание обмотки трансформатора силового |  | 1 испытание | 2 |
| 255 | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 1000 А |  | 1 шт. | 4 |
| 256 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | 1 линия | 5 |
| 257 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м |  | 1 измерение | 46 |
| 258 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 0,46 |

Приложение № 1

к конкурсной документации

На бланке претендента

  - ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М

В Конкурсную комиссию аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее претендент) (указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента наименования таких лиц), а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе              № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М    (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022 (далее - работы).

Уполномоченным представителям заказчика и организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика, организатора;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию открытом конкурсе без объяснения причин.

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена.

Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон).

Адрес электронной почты претендента: ______________@________

Факс (___) _________________ (при наличии)

ОКПО _________________________ (указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента)

Название и адрес филиалов (при наличии) (указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента)

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

    - Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени_______________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.

Приложение № 2

к конкурсной документации

ФОРМА для заполнения

Приложение
к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  | - |
| 22. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  | - |
| 33. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 34. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 35. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 36. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 47. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 58. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 99. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 711. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 112. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| .13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 114. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 115. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 116. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Финансово-коммерческое предложение

«____» _____________ 20____ г.

Открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| Наименование работ | Год | Предельный лимит, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета НДС | С учетом НДС |
| Строительно-монтажные работы на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022. | 2016 | Не более 71 358 000,00 | Не более 84 202 440,00 |

| № п/п | Наименование работ | Цена работ в руб., без учета НДС | Цена работ в руб., с учетом НДС | Срок выполнения работ (указывается количество календарных дней с момента заключения договора) | Гарантийный срок (указывается количество месяцев), но не менее 24 месяцев. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях ____ (сроки и условия отсрочки платежа) календарных дней, с учетом всех видов налогов, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет  _______________ (________________________) рублей __ копеек без учета  НДС, _______________ (________________________) рублей __ копеек с учетом НДС (ставка ___%).

Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указать срок, но не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты проведения открытого конкурса).

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, _____________ (наименование претендента) берет на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

__________(наименование претендента) согласен с тем, что выполнение работ запланированных к производству в 2017 году  будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

__________(наименование претендента) приступает к выполнению работ в 2017 году только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2017 год. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2017 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2017 году.

При подготовке расчета стоимости выполнения работ _________(наименование претендента) учтен предельный лимит затрат, указанный в п. 4.2.7 Технического задания конкурсной документации.

В случае если _____________ (наименование претендента) уклоняется от подписания договора, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости выполнения работ  на ___ листах.

2) приложение № 2 – Календарный план выполнения работ (на ___ листах (составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора).

- Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени  ________________________________________________________

- (Полное наименование претендента)

- _________________________________________________________________

- (Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

  - Приложение № 1

к финансово - коммерческому предложению

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М _____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

В табличной форме приводится расчет стоимости выполнения работ (смета) в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД»

Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                 (печать)

Приложение №2

к финансово - коммерческому предложению

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М _____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| Наименование этапов Работ | Цена Работ без учета НДС, в руб. | Срок выполнения Работ (с даты подписания договора) календарных дней | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Устройство кранового пути |  |  |  |
| 2. Устройство продольного водоотвода |  |  |  |
| 3. Реконструкция покрытия |  |  |  |
| 4. Электроснабжение и пусконаладочные работы |  |  |  |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)              (печать)

Приложение № 3.1.

к конкурсной документации

Перечень работ, выполнение которых требует наличия выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к осуществлению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 с изменениями и дополнениями от23 июня 2010 г., 26 мая, 14 ноября 2011 г

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 2. Подготовительные работы 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 3. Земляные работы 3.1. Механизированная разработка грунта* 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 23. Монтажные работы 23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 24. Пусконаладочные работы 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта

* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Приложение № 4

к конкурсной документации

      - Сведения об опыте выполнения работ (наименование претендента)______________________ по предмету настоящего открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М по годам.

| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения, которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без учета НДС) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету открытого конкурса) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворенности требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |
| Всего за период. 19… – 20… гг. |  |  |  |  |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента ____________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

Приложение № 5

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор  №ТКд/1_/___/___

на выполнение работ

г.__________                                                                                                    «__»_______ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________,  действующего  на  основании                                                                                                                       (должность, Ф.И.О. – полностью)

______________________________________(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава, доверенности от __________  № ____)

с одной стороны, и _________________________________________________ (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства по выполнению работ по  __________________________________________________(далее – «Работы») в объеме

(указывается наименование Работ,  отражающее их краткое содержание)

следующего предельного лимита затрат:.

| Наименование работ | Год | Предельный лимит, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета НДС | С учетом НДС |
| Строительно-монтажные работы на Контейнерном терминале Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022. | 2016 | Не более 71 358 000,00 | Не более 84 202 440,00 |

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в  Техническом задании (приложение № 1), являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору - _______________. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору -  _______________. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом                     (приложение № 2), являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Результатом Работ по настоящему Договору является: _______________________________(указывается необходимый результат)

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю____ (_________) рублей, в том числе НДС – 18% ____ (__________) рублей в 2016 году и _______ (_______)____ (_________) рублей, в том числе НДС – 18% ____ (__________) рублей в 2017 году.(цена Работ и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»)

Смета на выполнение Работ (приложение № 4) является неотъемлемой частью настоящего Договора и должна быть представлена в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД».

2.2. Оплата  Работ производится по безналичному расчету. Расчеты производятся Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствие с СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного счета, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней.

2.3. Цена по договору, заключаемому по результатам проведения открытого конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена не ранее, чем через 6 месяцев с даты заключения договора не более чем на 10% от первоначальной цены договора без проведения дополнительных конкурсных процедур за счет роста стоимости выполнения работ, либо за счет увеличения объемов работ по предмету открытого конкурса по согласованию сторон путем подписания дополнительного соглашения.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершении  выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры. Предъявляется журнал производства работ (общий журнал), акты на освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда.

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта приемки выполненных Работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры направляет Исполнителю подписанный акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 и акт о приеме-передаче здания (сооружения) ОС-1а (трансформаторная подстанция КТПН-630/10)  или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

3.3. Работы, выполненные в 2016г., оформляются актами и оплачиваются в 2016г.

Выполнение работ запланированных к производству в 2017 году  будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

Победитель приступает к выполнению работ в 2017 году только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2017 год.

В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2017 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2017 году.

3.4. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.5. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным _____________, указываются нормативные документы, ГОСТы.

другими соответствующими нормативными документами, государственными стандартами.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.4.  Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые  к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.

4.1.5. Гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору - ____ (____________) месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи

(цифрами) (прописью с маленькой буквы)

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов формы ОС-3 и акта о приеме-передаче здания (сооружения) ОС-1а (трансформаторная подстанция КТПН-630/10).

В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты   Исполнителя на выполнение Работ  по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1.  Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% (одна десятая) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десять)% от цены настоящего Договора.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (одна десятая) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальской области.

8. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

8.1. В    настоящий     Договор     могут     быть    внесены     изменения     и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней  до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить       фактические      затраты     по     выполнению Работ,    произведенные    до    даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: _________________, официальный сайт ______________(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru.

Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Гарантии и заверения Исполнителя

  - Исполнитель настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

    - Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;

    - настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

    - заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;

    - не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия

12.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

12.2. В случае изменения  у какой-либо из Сторон  юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня возникновения изменений  известить другую Сторону.

12.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

12.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.5. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

12.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. К настоящему Договору прилагаются:

12.8.1. Техническое задание  (приложение № 1);

12.8.2. Календарный план (приложение № 2);

12.8.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3);

12.8.4. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:  Публичное  акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Юридический  адрес:

107228, Москва, пер. Оружейный, д.19

Местонахождение:

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д.

672000, г. Чита, ул. Анохина,91

Тел.: (3022) 22-70-49; факс(3022) 32-51-58

ИНН 7708591995/КПП 997650001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810009030002960

К/с 3010181020000000077

филиал ПАО Банка ВТБ в г. Красноярке

г. Красноярск

БИК 040407777

Исполнитель: ________________________________________

Место нахождения: ________________________________________

Почтовый индекс:  _________,  адрес:______________________________

ОГРН_______________ИНН ______________, ОКПО ______________,

КПП ______________ ,

р/счет  ______________________ в  ____________________,            к/счет _______________________ в  ___________________________, БИК _______________,

тел. ________, факс _____________,

E-mail _________________

| Заказчик: Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ____________________А.В. Банщиков (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№ТКд/1_/___/___

от «___»_________201_ г.

Техническое задание

1. Основание для выполнения Работ (указывается документ, на основании которого выполняются работы по настоящему Договору).

2. Цель Работ (указываются ожидаемые результаты Работ).

3. Требования к Работам (указываются требования законодательства Российской Федерации и соответствующих государственных стандартов, которым должны соответствовать ожидаемые результаты Работ).

4. Содержание Работ (приводится краткое описание Работ, основные этапы).

5. Форма предоставления результатов Работ (указывается форма предоставления результатов Работ, например: акт сдачи-приемки Работ).

| Заказчик: Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ____________________А.В. Банщиков (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№ТКд/1_/___/___

от «___»_________201_ г.

Календарный план

| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Срок выполнения Работ (с даты подписания договора) календарных дней | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Устройство кранового пути |  |  |  |
| 2. Устройство продольного водоотвода |  |  |  |
| 3. Реконструкция покрытия |  |  |  |
| 4. Электроснабжение и пусконаладочные работы |  |  |  |

| Заказчик: Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ____________________А.В. Банщиков (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№ТКд/1_/___/___

от «___»_________201_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,_____________ публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» ____________________________ от лица Заказчика, с другой стороны, и ___________________________ _____________________________ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере __________________________ рублей. В том числе НДС (____%) ______(__________________________) рублей.

| Заказчик: Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ____________________А.В. Банщиков (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№_____________________

от «___»_________201_г.

СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

| Заказчик: Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ____________________А.В. Банщиков (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 6 к конкурсной документации

Гарантийное письмо

Дата, номер

Настоящим,  я,  (ФИО, должность)(наименование претендента или лица, выступающего на стороне претендента), и действующий на основании Устава гарантирую и подтверждаю, что у _______ (наименование претендента или лица, выступающего на стороне претендента)____ отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

Также подтверждаю, что сделанные заявления об отсутствии задолженностей  (наименование претендента или лица, выступающего на стороне претендента) по уплате страховых взносов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды являются полными, точными и верными.

Должность                                                                                             (ФИО, Подпись)

Приложение № 7

к конкурсной документации

Приложение № 7 к конкурсной документации размещено отдельным файлом в единой информационной системе в сфере закупок, на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты).

Приложение № 8

к конкурсной документации

Приложение № 8 к конкурсной документации размещено отдельным файлом в единой информационной системе в сфере закупок, на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты).

Приложение № 9

к конкурсной документации

Перечень банков, чьи банковские гарантии принимаются в качестве обеспечения надлежащего исполнения договоров

В случае, если на стороне одного претендента участвует несколько субъектов МСП, декларация предоставляются на каждое лицо.

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»