# ПРОТОКОЛ № 6/КК

# заседания Конкурсной комиссии филиала

# акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,

# состоявшегося 02 июля 2013 года

В заседании Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – КК) приняли участие:

|  | Романов М.А. | Главный инженер | Заместитель председателя КК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Парамзина Н.В. | Начальник сектора правовой и договорной работы | член КК |
|  | Мухина В.А. | Начальник планово-экономического отдела | член КК |
|  | Талинин С.А. | Ведущий инженер производственно-технического отдела | секретарь КК |

Состав КК – 6 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Подведение итогов открытого конкурса №ОК/003/ГОРЬК/0003 (далее – открытый конкурс) на право заключения договора выполнение проектно-изыскательских работ на устройство модульной трансформаторной подстанции 2*250кВа на АКП Киров-Котласский в 2013 году.

По  пункту I повестки дня

- Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство модульной трансформаторной подстанции 2*250кВа на АКП Киров-Котласский в 2013 году признан состоявшимся;

- Согласившись с выводами и предложениями постоянной рабочей группы филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (Протокол №15/ПРГ от 13.06.2013 г.), принять решение о заключении с ООО СК «КАПЭКС» договора на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство модульной трансформаторной подстанции 2*250кВа на АКП Киров-Котласский в 2013 году на следующих условиях:

Предмет Договора: выполнение проектно-изыскательских работ на устройство модульной трансформаторной подстанции 2*250кВа на АКП Киров-Котласский в 2013 году.

Количество (Объем) Работ:  согласно технического задания

Максимальная цена договора: 802 970,00 (восемьсот две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. НДС по ставке 18 % начисляется отдельно.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата  Работ производится Заказчиком авансовым платежом в 15 (пятнадцать) % от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета. Оплата оставшейся части в размере 85% (восьмидесяти пяти процентов) от стоимости Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта сдачи–приемки этапа Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Место выполнения работ: г. Киров, Транспортный проезд, д. 3.

- Поручить ведущему инженеру производственно-технического отдела Талинину С.А. уведомить компанию ООО СК «КАПЭКС» о принятом Конкурсной комиссией филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге решении.

- Поручить ведущему инженеру производственно-технического отдела Талинину С.А. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО СК «КАПЭКС».

| Заместитель Председателя КК | __________________________ | Романов М.А. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Члены КК: | __________________________ | Парамзина Н.В. |  |
|  | __________________________ | Мухина В.А. |  |
| Секретарь КК | __________________________ | Талинин С.А. |  |