

**ПРОТОКОЛ № 54/КК**

**заседания Конкурсной комиссии**

**открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),**

**состоявшегося «25» декабря 2013 года**

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - заместитель председателя |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - секретарь комиссии |

Приглашенные:

**Повестка дня заседания:**

1. Подведение итогов запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту покрытия контейнерной площадки (инв. № 020023), площадки контейнерной (инв. № 020025) и территории товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года.

Докладчик: ЦКПЗС Жихорев Н.Н.

Заявка в АСБК: Т10033404

Конкурс: ЗП/028/ЦКПЗС/0122

….

**По пункту I повестки дня заседания:**

1. Запрос предложений № ЗП/028/ЦКПЗС/0122 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту покрытия контейнерной площадки (инв. № 020023), площадки контейнерной (инв. № 020025) и территории товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года признан несостоявшимся на основании подпункта 3 пункта 2.9.11. документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в запросе предложений допущен один участник).

2. Заявка на участие в запросе предложений, поданная ООО «МСК-Строй», соответствует требованиям документации о закупке.

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления (Протокол № 58/ПРГ заседания, состоявшегося 16 декабря 2013 г.) и в соответствии с подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «МСК-Строй» на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение работ по капитальному ремонту покрытия контейнерной площадки (инв. № 020023), площадки контейнерной (инв. № 020025) и территории товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва-Товарная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге.

**Объем работ по договору:** в соответствии с ведомостью объемов работ(Приложение №1 к настоящему Протоколу).

**Цена договора:** 3 345 462,80 руб. (три миллиона триста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 80 копеек без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

**Условия оплаты:** расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании счета и счета-фактуры.

**Гарантийный срок** на результаты работ – 2,5 года (два с половиной года или 30 месяцев) с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

**Срок выполнения работ:** с даты заключения договора по 29 декабря 2013 года.

**Срок действия договора:** договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1А.

4. Поручить директору филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Морозову Д.В.:

4.1 направить уведомление ООО «МСК-Строй» о принятом Конкурсной комиссией ОАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с   
ООО «МСК-Строй».

….

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя  Конкурсной комиссии  ОАО «ТрансКонтейнер» |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии  «31» декабря 2013 год |  |

Приложение № 1

к Протоколу № 54/КК

заседания Конкурсной комиссии

открытого акционерного общества

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,

состоявшегося 25 декабря 2013 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ** | | | |
| **Капитальный ремонт покрытия объекта: контейнерная площадка № 1 (инв. № 020023) агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года** | | | |
|  | | | |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | | |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см | м3 | 212,7 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ц/бетона толщ. 16 см | м2 | 1063,5 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,425 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м2 | 1063,5 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 13,0 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 247,5 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 803,0 |
| 8 | Погрузка строительного мусора | т | 15,35 |
| 9 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10т работающих вне карьера на расстояние 50 км | т | 15,35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Капитальный ремонт покрытия объекта: площадка контейнерная (инв. № 020025) агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года** | | | |
|  | | | |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | | |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см | м3 | 246 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ц/бетона толщ. 16 см | м2 | 1230,7 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,492 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м2 | 1230,7 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 23,0 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 236,7 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 971,0 |
| 8 | Погрузка строительного мусора | т | 17,76 |
| 9 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10т работающих вне карьера на расстояние 50 км | т | 17,76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Капитальный ремонт покрытия объекта: территория товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года** | | | |
|  | | | |
| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | | |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см | м3 | 372,6 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ц/бетона толщ. 16 см | м2 | 1863,0 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,745 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м2 | 1863,0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 28,0 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 350,0 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 1485,0 |
| 8 | Погрузка строительного мусора | т | 26,89 |
| 9 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10т работающих вне карьера на расстояние 50 км | т | 26,89 |