**ПРОТОКОЛ № 71/ПРГ**

**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**

**аппарата управления открытого акционерного общества**

**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,**

**состоявшегося 25 июня 2014 года**

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | Председатель ПРГ | |
|  |  | |  | | | Заместитель Председателя ПРГ | |
|  |  | |  | | член ПРГ | | |
|  |  | |  | | член ПРГ | | |
|  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | секретарь ПРГ | | |

Состав ПРГ – 8 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**I.** Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе   
№ ОК/018/ЦКПРАС/0056 на право заключения договора на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на платформе «1С:Предприятие 8.3» и конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» в 2014-2015 годах (далее – Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:** | | 25.06.2014 в 14:00 |
| **Место проведения процедуры рассмотрения заявок:** | | 125047,г. Москва, Оружейный переулок, д. 19 |
| **Лот № 1** | |
| Предмет договора: | Выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на платформе «1С:Предприятие 8.3» и конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 КОРП». |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 14 000 000,00 российских рублей, без учета НДС |

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер заявки | Сведения об организации  (Наименование организации, ИНН, КПП) | Цена предложения претендента без учета НДС |
| 1 | ООО «МИКРОТЕСТ», ИНН 7719198391, КПП 771901001, ОГРН 1027739777383 | 13 481 355,93 рублей |

1.2. Признать Открытый конкурс № ОК/018/ЦКПРАС/0056 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1.3. В соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), ООО «МИКРОТЕСТ», на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на платформе «1С:Предприятие 8.3» и конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 КОРП».

**Максимальная цена договора:** без учета НДС составляет 13 481 355,93 рублей. С учетом НДС 18% цена договора составляет 15 908 000,00 рублей, в том числе НДС 18% в размере 2 426 644,07 рублей.

**Условия оплаты:** оплата работ производится поэтапно, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки соответствующего этапа работ на основании счета исполнителя.

**Место выполнения работ:** 125047, Москва, Оружейный переулок, д.19.

**Срок начала выполнения работ:** с даты заключения договора.

**Срок окончания выполнения работ:** до полного исполнения сторонами обязательств.

**Сведения об объеме закупаемых работ:** в соответствии с календарным планом выполнения работ, приложение № 1 к настоящему протоколу.

**Срок действия договора:** с даты заключения договора до полного исполнения сторонами обязательств.

**Срок предоставления гарантии качества** **на результаты выполненных работ:** не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Заместитель Председателя ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Члены ПРГ: | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Секретарь ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |

**«25» июня 2014 г.**

Приложение № 1

к Протоколу заседания

Постоянной рабочей группы

Конкурсной комиссии

аппарата управления

№ 71/ПРГ от 25 июня 2014 года

**Календарный план**

работ по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на платформе «1С:Предприятие 8.3» и конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 КОРП»

| **№**  **п/п** | **Наименование этапов Работ** | **Срок выполнения этапов Работ** | **Стоимость, руб.** | **В том числе НДС 18%, руб.** | **Отчетные документы этапов Работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Обследование** | 37 рабочих дней | 2 382 600,00 | 363 447,46 | Утвержденные заказчиком документы:   * «Детальный план-график работ по этапу «Обследование» * «Техническое задание» * «Источники и состав данных» * Схема и состав потоков данных интеграции с внешними системами * «Техническая архитектура» * Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 1.1. | Разработка Технического задания на доработку конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 Корп» и реализацию интеграционных потоков |
| 1.2. | Разработка документа «Техническая архитектура» |
| 1.3. | Разработка требований к составу переносимой информации и способу переноса |
| **2.** | **Разработка** | 56 рабочих дней | 5 588 800,00 | 852 528,81 | Утвержденные заказчиком документы:   * «Детальный план-график по этапу «Разработка» * «Программа и методика испытаний (ПИМИ)» * «Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний» * «Протокол устранения замечаний приемо-сдаточных испытаний» * «Акт приемки системы в опытную эксплуатацию» * Акт сдачи-приемки работ по этапу   Согласованные в электронном виде документы:   * «Руководство пользователя» * «Руководство администратора» |
| 2.1. | Модификация функционала типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 Корп» согласно требованиям документа «Техническое задание» |
| 2.2. | Адаптация текущих механизмов интеграции между СФУ и другими системами для организации взаимодействия других систем с АС БНУ |
| 2.3. | Разработка механизмов (правил) переноса данных |
| 2.4. | Разработка руководства пользователя и руководства администратора |
| **3.** | **Инструктаж пользователей** | 14 рабочих дней | 996 800,00 | 152 054,24 | Утвержденные заказчиком документы:   * «Детальный план-график по этапу «Инструктаж пользователей» * «Программа инструктажа» * «График инструктажа» * «Протокол проведения инструктажа» * Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| **4.** | **Опытная эксплуатация** | 60 рабочих дней | 5 064 000,00 | 772 474,58 | Утвержденные заказчиком документы:   * Детальный план-график по этапу «Опытная эксплуатация» * «Протокол переноса начальных данных» * «Протокол устранения замечаний переноса начальных данных» * «Протокол замечаний по результатам опытной эксплуатации» * «Протокол устранения замечаний по результатам опытной эксплуатации» * Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 4.1. | Установка, начальная настройка и администрирование Системы |
| 4.2. | Перенос данных из СФУ в АС БНУ (3 филиала) |
| 4.3. | Консультационное сопровождение пользователей по работе в Системе |
| **5.** | **Приемка системы в промышленную эксплуатацию** | 31 рабочих дней | 1 875 800,00 | 286 138,98 | Согласованные заказчиком документы:   * «Детальный план-график по этапу «Промышленная эксплуатация» * «Протокол переноса начальных данных» * «Протокол устранения замечаний переноса начальных данных» * «Акт приемки системы в промышленную эксплуатацию» * Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 5.1. | Перенос данных из СФУ в АС БНУ (по остальным филиалам) |
|  | **ИТОГО:** | 188 рабочих дней[[1]](#footnote-2) | **15 908 000,00** | **2 426 644,07** | Х |
|  | В том числе НДС 18% |  | **2 426 644,07** | Х | Х |

1. Суммарный срок выполнения работ меньше арифметической суммы сроков отдельных этапов, так как работы по этапу 2 «Разработка» начинаются до окончания этапа 1 «Обследование». [↑](#footnote-ref-2)