ПАО «ТрансКонтейнер»

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

№

на №                        от

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение и документацию о закупке по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ/029/ЦКПРАС/0164 на право заключения договора на внедрение инфраструктуры и адаптации ПО Автоматизированной системы управления «Интеллектуальный Контейнерный Терминал»

1. В извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме             № ОКэ/028/ЦКПИТ/0154 (далее – Извещение) вместо текста «Срок предоставления документации с  «31» декабря 2014 г. по «09» февраля 2015 г.» указывается «Срок предоставления документации с  «31» декабря 2014 г. по «19» февраля 2015 г.».

2. В Извещении вместо текста «Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки), а также открытие доступа к Заявкам (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора): «09» февраля 2015 г. 14 час. 00 мин.» указывается «Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки), а также открытие доступа к Заявкам (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора): «19» февраля 2015 г. 14 час. 00 мин.».

3. В Извещении вместо текста «Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок

«10» февраля 2015 г. 14 час. 00 мин.» указывается текст «Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок «20»февраля 2015 г. 14 час. 00 мин.».

4. В Извещении вместо текста «Подведение итогов не позднее

«26» февраля 2015 г. 14 час. 00 мин.» указывается текст «Подведение итогов не позднее «13» марта 2015 г. 14 час. 00 мин.».

5. Пункты 6, 8, 10 раздела 5 Информационная карта документации о закупке изложить в следующей редакции:

| «6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются через электронную торговую площадку информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования извещения о проведении Открытого конкурса и до 14 часов 00 минут «19» февраля 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Рассмотрение оценка и сопоставление Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «20» февраля 2015 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты |
| 10. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени «13» марта 2015 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |

6. В пункте 4.6 «Требования к составу работ по Внедрению инфраструктуры и Автоматизированной системы управления «Интеллектуальный Контейнерный Терминал»» раздела 4 Технического задания документации о закупке вместо текста:

«	Поставка оборудования, работы по инсталляции и настройке Инфраструктурных подсистем АСУ ИКТ в части:

o	Серверный комплекс и системное ПО;

o	Оборудования Телефонии;

o	Радиотерминалы;

o	Оборудование беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС);»

указывается:

«	Поставка оборудования, работы по инсталляции и настройке Инфраструктурных подсистем АСУ ИКТ в части:

o	Оборудование сети передачи данных  (СПД).

o	Оборудование беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС);».

7. В пункте 4.6 «Требования к составу работ по Внедрению инфраструктуры и Автоматизированной системы управления «Интеллектуальный Контейнерный Терминал»» раздела 4 Технического задания документации о закупке вместо текста:

«Рабочая документация к Технорабочему проекту поставляемого Оборудования инфраструктурных подсистем АСУ ИКТ представлена представлена в Приложениях № 8 и № 9 к настоящей документации о закупке. Спецификации и технические характеристики представлены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.»,

указывается:

«Рабочая документация к Технорабочему проекту поставляемого Оборудования инфраструктурных подсистем АСУ ИКТ представлена в Приложениях № 9, 11, 12 к настоящей документации о закупке. Спецификации и технические характеристики представлены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.».

8. В пункте 4.8.5 «Требования к сборке и наладке оборудования инфраструктурных систем» раздела 4 Технического задания документации о закупке вместо текста:

«При поставке Оборудования должны быть выполнены следующие Работы:

I.	Работы по инсталляции и настройке Оборудования Серверного комплекса и системного ПО:

	Согласование технических условий монтажа и настройки поставленного в соответствии со спецификацией оборудования на Серверный комплекс и системное ПО и в соответствии с Рабочей документацией по Технорабочему проекту ТКд/13/10/034/ ССКСУТ

	Монтаж поставленного Оборудования;

	Настройка оборудования, инсталляция и настройка системного ПО;

	Тестирование системы.

II.	Работы по инсталляции и настройке Радиотерминалов

	Согласование технических условий монтажа и настройки поставленного в соответствии со спецификацией оборудования Радиотерминалы;

	Монтаж оборудования;

	Настройка оборудования.

III.	Работы по инсталляции и настройке системы телефонии:

	Согласование технических условий монтажа и настройки поставленного в соответствии со спецификацией оборудования Оборудование телефонии.

	Монтаж оборудования;

	Настройка системы телефонии.

IV.	Работы по инсталляции и настройке Подсистемы БЛВС:

	Согласование технических условий монтажа и настройки поставленного в соответствии со спецификацией оборудования Оборудование БЛВС и в соответствии с Рабочей документацией по Технорабочему проекту ТКд/13/10/034/БСПДТКК

	Монтаж и коммутация контроллера БЛВС;

	Монтаж, коммутация и настройка оборудования для подсистемы БЛВС;

	Настройка подсистемы управления беспроводной сетью

	Радиообследование и Тестирование системы.

V.	Разработка исполнительной документации по подсистемам.

Приемка результата Работ осуществляется с подписанием акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Датой приемки результата Работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующей подсистеме.»

указывается:

«I.	Работы по инсталляции и настройке Оборудования Сети передачи данных

•	Согласование технических условий монтажа и настройки поставленного в соответствии со спецификацией оборудования Сети передачи данных и в соответствии с Рабочей документацией по Технорабочему проекту ТКд/13/10/034/(КЛ) и ТКд/13/10/034/(ПСС) – Приложения №11, и №12.

•	Монтаж и коммутация оборудования;

•	Настройка оборудования;

•	Разработка исполнительной документации.

II.	Работы по инсталляции и настройке Подсистемы БЛВС:

•	Согласование технических условий монтажа и настройки поставленного в соответствии со спецификацией оборудования Оборудование БЛВС и в соответствии с Рабочей документацией по Технорабочему проекту ТКд/13/10/034/БСПДТКК

•	Монтаж и коммутация контроллера БЛВС;

•	Монтаж, коммутация и настройка оборудования для подсистемы БЛВС;

•	Настройка подсистемы управления беспроводной сетью

•	Радиообследование и Тестирование системы.».

Приемка результата Работ осуществляется с подписанием акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Датой приемки результата Работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующей подсистеме.»

9. В пункте 4.12 «Этапы выполнения работ» раздела 4 Технического задания документации о закупке вместо текста:

«Этап 2 Поставка Оборудования инфраструктурных систем.

На данном этапе Исполнителем выполняются следующие работы:

•	Поставка оборудования инфраструктурных комплексов:

o	Этап 2.1. Серверный комплекс и системное ПО;

o	Этап 2.2. Радиотерминалы;

o	Этап 2.3. Телефонии;

o	Этап 2.4. Оборудование беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС).

Отчетные документы этапа, утвержденные Заказчиком:

•	Товарная накладная по форме ТОРГ-12 по каждому комплексу.

•	Акта приемки-передачи Товара по каждому комплексу.

Этап 3 Сборка и настройка Оборудования инфраструктурных комлексов.

На данном этапе Исполнителем выполняются следующие работы:

•	Сборка и настройка оборудования инфраструктурных комплексов:

o	Этап 3.1. Серверный комплекс и системное ПО;

o	Этап 3.2. Радиотерминалы;

o	Этап 3.3. Телефонии;

o	Этап 3.4. Оборудование беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС).

Отчетные документы этапа, утвержденные Заказчиком:

•	Акт приемки инфраструктурных комплексов в эксплуатацию;

•	Акта сдачи-приемки выполненных Работ по каждому  комплексу.»

указывается:

«Этап 2 Поставка Оборудования инфраструктурных систем.

На данном этапе Исполнителем выполняются следующие работы:

•	Поставка оборудования инфраструктурных комплексов:

o	Этап 2.1. Оборудование сети передачи данных (СПД)

o	Этап 2.2. Оборудование беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС).

Отчетные документы этапа, утвержденные Заказчиком:

•	Товарная накладная по форме ТОРГ-12 по каждому комплексу.

•	Акта приемки-передачи Товара по каждому комплексу.

Этап 3 Сборка и настройка Оборудования инфраструктурных комлексов.

На данном этапе Исполнителем выполняются следующие работы:

•	Сборка и настройка оборудования инфраструктурных комплексов:

o	Этап 3.1. Оборудование сети передачи данных (СПД);

o	Этап 3.2. Оборудование беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС).

Отчетные документы этапа, утвержденные Заказчиком:

•	Акт приемки инфраструктурных комплексов в эксплуатацию;

•	Акта сдачи-приемки выполненных Работ по каждому  комплексу.».

10. Приложение №1 к техническому заданию документации о закупке

раздела 4 Технического задания документации о закупке изложить в следующей редакции:

- «Наименование и характеристики поставляемого Оборудования.

Наименование и количество поставляемого Оборудования содержится в Спецификациях (Таблица 1 - 4).

- Инфрастуктурными подситемами АСУ ИКТ являются: Оборудование сети передачи данных (Таблица 1)

- Оборудование беспроводной локально вычислительной сети (БЛВС) (Таблица 2).

Таблица 1 Оборудование сети передачи данных - Cisco Systems

| Артикул | Номенклатура | К-во |
| --- | --- | --- |
| WS-C3850-12S-S | Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base | 3 |
| WS-C2960+24PC-S | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite | 2 |
| WS-C2960C-8PC-L | Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE 2 x Dual Uplink Lan Base | 31 |
| GLC-BX-D= | 1000BASE-BX SFP 1490NM | 36 |
| GLC-BX-U= | 1000BASE-BX SFP 1310NM | 36 |
| SMX2200RMHV2U | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V | 7 |
| SMX120RMBP2U | Батарейный блок APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower | 10 |
| SUA750RMI1U | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V | 27 |
| WS-C3850-48P-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base | 2 |
| PWR-C1-715WAC/2 | 715W AC Config 1 Secondary Power Supply | 2 |
| C3850-NM-4-1G | Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | 2 |
| WS-C2960X-48TS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN Base | 2 |
| C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | 2 |
| AIR-CAP2602E-R-K9 | 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; R Reg Domain | 4 |
| AIR-ANT2524DG-R | 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. Gray RP-TNC | 16 |

Таблица 2 Оборудование БЛВС

| Артикул | Номенклатура | К-во |
| --- | --- | --- |
| AIR-CT2504-25-K9 | 2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses | 1 |
| AIR-CT2504-RMNT | 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket | 1 |
| AIR-PWR-B= | PwrSpply:100-240VAC 48VDC:AP1130 1140 1240 1260 1300 3500 | 21 |
| AIR-CAP2602E-R-K9 | 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; R Reg Domain | 21 |
| 6000282ANTENNA | Антенна 2,4-2,5 ГГц; 50 Ом; 6Дб Antena 6dBi INDUSTRIAL SPIRE (OMNI), RADOME, BACKET, 30 inches (762mm) CABLE - RoHS | 40 |
| LAR-245 | Грозозащита | 40 |
|  | Термобокс RTL-380x600: 380х600х210 (мм) | 21 |
|  | Шнур ВЧ RG-58 (1м) | 40 |
| 21D-U5-03WT | Патч-корд RJ-45<>RJ-45, кат. 5e, UTP, 3 метр., белый | 2 |
|  | Шнур ВЧ RG-214U (1м) | 40 |

Наименование и характеристики поставляемого Оборудования (качественные и функциональные), должны соответствовать  требованиям сводной спецификации закупаемого оборудования указанной в Приложениях № 9-13 к настоящей документации о закупке.

Претендент вправе предложить оборудование, эквивалентное указанному, при условии предоставления соответствующего заключения.

Всё поставляемое Оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.».

11. Приложение №8 к документации о закупке признать утратившим силу.

Далее по тексту.