«29» апреля 2020 года

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-20-0009 и документацию по предмету закупки "Выполнение работ по реконструкции подкранового пути ТЭК-4 инв. №2300007 кадастровый №75:32:021117:115 контейнерного терминала Чита для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге" (далее документация о закупке).

1. В извещение вместо текста «Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, г. Москва, пер. Оружейный, 19» указать «Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,  Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 120. Контейнерный терминал Чита»;

## 2. Пункт 13 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

| 13. | Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: Начало выполнения Работ – в течение 5 (пять) дней с даты подписания договора. Окончание выполнения Работ – в течение не более 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ по договору. Сроки выполнения Этапов Работ устанавливаются Календарным планом. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 120. Контейнерный терминал Чита. |
| --- | --- | --- |

Председатель Конкурсной Комиссии

филиала ПАО «ТрансКонтейнер»

на Забайкальской железной  дороге                                                              К.В. Кудрявцев